POZHARNIK.KZ

# Обновленный медиаплан разработки сайта

Сентябрь 2026 — февраль 2027

Главная цель Увеличить количество заключённых договоров и доход от привлечённых клиентов. Выезды, обследования, расчёты и КП используются как промежуточные диагностические показатели.

## Основание

18 выгрузок Google Keyword Planner за период 1 июня 2025 — 31 мая 2026, 1 371 строка и 642 уникальных запроса после нормализации. Стратегия также учитывает действующую структуру pozharnik.kz и прежние данные Google Ads.

Версия 4.5 · 8 октября 2026 · Страница Кузет для ритейла и аренда оборудования · Bitrix24 Стандартный

# 1 Управленческое резюме

Решение Сначала разрабатываются страницы и калькуляторы, которые создают выезд или расчет. Информационные материалы запускаются второй волной и направляют посетителя в эти же две воронки.

Исследование показывает два разных массива спроса. Большой информационный спрос формируют правила ПБ, документы и инструктажи. Наиболее близкий к покупке спрос сосредоточен в монтаже, неисправностях, огнетушителях, обслуживании, планах эвакуации и аудите. Поэтому оценивать план только по общему трафику нельзя.

## Цели на первые 90 дней

| Показатель | Базовая цель | Рабочая цель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Квалифицированные обращения | 12 в месяц | 18 в месяц | Организация, объект в зоне обслуживания, понятная потребность |
| Назначенные выезды | 7 в месяц | 10 в месяц | Согласованы объект, дата и ответственный |
| Состоявшиеся выезды | 5 в месяц | 8 в месяц | Инженер посетил объект, результат внесен в CRM |
| Персональные расчеты | 8 в месяц | 12 в месяц | Клиент получил расчет или КП по параметрам объекта |
| Заключённые договоры | 2 в месяц | 3–4 в месяц | Основной рекламный результат; отдельно по четырём направлениям экономики |

## Пять приоритетов

Обслуживание АПС и смена подрядчика: обследование действующей системы, расчет тарифа и перевод на регулярный договор.

Монтаж АПС: приоритет складам, логистике, производству и крупной коммерческой недвижимости; цель — монтаж с последующим ТО.

Аудит, неисправности и ремонт: использовать как вход в последующее обслуживание и модернизацию.

Модернизация и проектирование: меньший поисковый объем, но высокий потенциальный чек и LTV.

Огнетушители, планы эвакуации и другие отдельные услуги: второй приоритет; входной продукт и cross-sell.

# 2 Методика и ограничения данных

Выгрузки содержат повторяющиеся наборы запросов с разными объемами, что соответствует разным географиям и повторным экспортам. Для одинакового запроса использован максимальный наблюдаемый объем и отдельно сохранен минимальный. Значения разных географий не складывались, чтобы не завышать спрос.

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Файлы | 18 CSV |
| Исходные строки | 1 371 |
| Уникальные запросы | 642 |
| Период данных | Июнь 2025 — май 2026 |
| Основная валюта ставок | USD |
| Принцип агрегации | Максимум по совпадающему запросу, без сложения экспортов |

Ограничение Объемы Keyword Planner округлены, а информационный спрос по Казахстану нельзя считать потенциальными выездами в Алматы. Прогноз бюджета и лидов является тестовым и должен заменяться фактическими данными CRM через 4–6 недель.

# 3 Карта спроса

| Кластер | Запросов | Макс объем | Коммерч./авар. | Роль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правила и документы ПБ | 127 | 2 650 | 0 | SEO и лид-магниты |
| Обучение и инструктажи | 148 | 1 380 | 10 | SEO и документы |
| Планы эвакуации | 59 | 1 280 | 250 | SEO и быстрый расчет |
| Монтаж АПС | 57 | 500 | 480 | Расчет и выезд |
| Сработка и неисправности | 37 | 420 | 400 | Срочный выезд |
| Пожарные краны | 29 | 280 | 120 | Расчет и акт-магнит |
| Огнетушители | 5 | 270 | 270 | Быстрый расчет |
| Обслуживание АПС | 35 | 260 | 250 | Расчет тарифа и выезд |
| Модернизация АПС | 19 | 170 | 0 | Контент и выезд |
| Аудит и проверка | 25 | 160 | 150 | Выезд |
| Огнезащита | 14 | 120 | 70 | Расчет за м² |
| Проектирование | 2 | 10 | 10 | Апсейл/SEO |
| ЗСИ и электролаборатория | 1 | 0 | 0 | Апсейл |

Сумма максимальных наблюдений отражает размер кластера, но не уникальную аудиторию: близкие формулировки могут показываться одному и тому же человеку. Показатель применяется для сравнительного приоритета, а не как прогноз посещаемости.

## Главные выводы

Правила и документы ПБ дают самый большой охват, но должны вести к чек-листу и записи на аудит, иначе трафик останется информационным.

Монтаж имеет около 500 запросов максимального совокупного объема, из них почти весь классифицирован как коммерческий.

Аварийный кластер имеет около 420 запросов и высокую срочность, но требует жестких минус-слов против квартирного и бытового трафика.

Огнетушители дают небольшой, но очень конкретный городской спрос и подходят как входной продукт.

Планы эвакуации сочетают широкий SEO-охват с коммерческим хвостом около 250 запросов.

# 4 Приоритет продуктовых направлений

| Приоритет | Направление | Основная конверсия | Почему сейчас | Страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание АПС | Обследование + расчет | Recurring revenue, высокий LTV | /obsluzhivanie/ |
| 2 | Смена подрядчика | Обследование | Горячий ICP с действующей АПС | /smena-podryadchika/ |
| 3 | Монтаж АПС | Расчет / КП | Высокий чек + последующее ТО | /montazh/ |
| 4 | Аудит / ДЧС | Выезд | Вход в работы, модернизацию и ТО | /audit/ |
| 5 | Сработка / ремонт | Выезд | Срочная боль + cross-sell в ТО | /srabotka/ |
| 6 | Модернизация | Обследование + КП | Высокий потенциальный чек | /modernizaciya/ |
| 7 | Проектирование | Расчет / КП | Вход в монтаж и ТО | /proektirovanie/ |
| 8 | Планы / огнетушители / краны | Расчет | Входные продукты | /uslugi/ |
| 9 | Документы / правила ПБ | Квал-лид | SEO и выявление ЛПР | /dokumenty/ |
| 10 | Инструктажи | Расчет / магнит | SEO и cross-sell | /instruktazhi/ |

# 5 Аудитории и ситуации обращения

| Сегмент / ICP | Триггер | Оффер | Следующее действие |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP-A: склад / логистика / производство 3 000–30 000+ м² | Смена подрядчика, неисправность, окончание договора | Прозрачное ТО, SLA, отчеты | Обследование + расчет ТО |
| ICP-A: сеть, 2+ объектов | Нужен единый стандарт ТО | Единый подрядчик и отчетность | Аудит портфеля |
| ICP-B: новый/реконструируемый объект 1 000+ м² | Открытие / реконструкция | Проект, монтаж, сроки + последующее ТО | Расчет монтажа |
| Главный инженер / техдиректор / HSE | Проверка, неисправность, простой | Технический отчет и план устранения | Выезд |
| Клиент другого подрядчика | Нет реакции/отчетов/качества | Прием системы без остановки эксплуатации | Обследование |
| ICP-C / отдельная услуга | Разовая потребность | Быстрый расчет + cross-sell | Расчет |

# 6 Воронки сайта

## Воронка выезда

Запрос или реклама → страница ситуации → квалификация → согласование даты → состоявшийся выезд → отчет → расчет → договор

## Воронка расчета

Ценовой запрос → посадочная → ввод параметров → ориентировочная вилка → контакт → персональный расчет → КП → выезд при необходимости → договор

## Правила интерфейса

На первом экране каждой коммерческой страницы одна основная цель и один запасной способ связи.

Ориентировочная вилка показывается до запроса телефона; контакт нужен для точного расчета или отправки PDF.

Для срочной страницы телефон и WhatsApp доступны без формы.

Форма выезда спрашивает район, тип объекта, площадь, проблему, срочность и удобное время.

После отправки сайт сообщает, кто и когда свяжется с клиентом.

# 7 Архитектура сайта

| Раздел | URL | Основная задача |
| --- | --- | --- |
| Главная | / | Выбор ситуации, расчет или выезд |
| Услуги | /uslugi/ | Коммерческие посадочные |
| Срочная помощь | /srabotka/ | Выезды по неисправностям |
| Калькуляторы | /kalkulyatory/ | Персональные расчеты |
| База знаний | /baza-znaniy/ | SEO, прогрев и переход к услуге |
| Документы | /dokumenty/ | Лид-магниты и квалификация ЛПР |
| Кейсы | /keysy/ | Доказательства опыта |
| Пакеты обслуживания | /pakety/ | Продажа регулярного обслуживания |
| О компании | /o-kompanii/ | Команда, лицензии и доверие |
| Контакты | /kontakty/ | Телефон, WhatsApp, адрес и зона выезда |
| Кузет и сигнализация для ритейла | /kuzet/ | Три пакета для помещений до 500 м²; покупка или аренда; расчёт и договор |

## Полное дерево сайта

Главная /

Услуги /uslugi/

Кузет и сигнализация для ритейла /kuzet/

Обслуживание пожарной сигнализации /obsluzhivanie/

Тарифы обслуживания /obsluzhivanie/tarify/

Смена обслуживающей организации /smena-podryadchika/

Монтаж пожарной сигнализации /montazh/

Для офиса /montazh/ofis/

Для магазина /montazh/magazin/

Для кафе и ресторана /montazh/kafe/

Для склада /montazh/sklad/

Для медицинского центра /montazh/medcentr/

Для производственного объекта /montazh/proizvodstvo/

Проектирование АПС /proektirovanie/

Ремонт пожарной сигнализации /remont/

Модернизация АПС /modernizaciya/

Система оповещения СОУЭ /soue/

Автоматическое пожаротушение /pozharotushenie/

Пожарный аудит /audit/

Аудит перед проверкой ДЧС /audit/pered-proverkoy/

Аудит перед покупкой объекта /audit/pered-sdelkoy/

Стресс-тест пожарной системы /stress-test/

Перезарядка огнетушителей /perezaryadka-ognetushiteley/

Планы эвакуации /plany-evakuacii/

Огнезащитная обработка /ognezashita/

Испытание пожарных кранов /ispytaniya-pozharnyh-kranov/

Испытание пожарных лестниц /ispytaniya-lestnic/

Замер сопротивления изоляции /zsi/

Обучение пожарной безопасности /obuchenie/

Антитеррористическая защищенность /antiterror/

## Продолжение дерева сайта

Срочная помощь /srabotka/

Как отключить или сбросить сигнализацию /srabotka/kak-otklyuchit/

Ложные срабатывания /srabotka/lozhnye/

Прибор показывает неисправность /srabotka/neispravnost/

Не работает пожарная сигнализация /srabotka/ne-rabotaet/

Датчики в кафе и кальянных /srabotka/kalyannye/

Калькуляторы /kalkulyatory/

Стоимость обслуживания АПС /kalkulyatory/obsluzhivanie/

Стоимость монтажа АПС /kalkulyatory/montazh/

Стоимость пожарного аудита /kalkulyatory/audit/

Стоимость планов эвакуации /kalkulyatory/plany-evakuacii/

Стоимость перезарядки огнетушителей /kalkulyatory/ognetushiteli/

Стоимость огнезащитной обработки /kalkulyatory/ognezashita/

Стоимость обучения /kalkulyatory/obuchenie/

База знаний /baza-znaniy/

Правила пожарной безопасности РК /pravila-pb-rk/

Приказ МЧС РК №55 /pravila-pb-rk/prikaz-55/

Ответственный за пожарную безопасность /pravila-pb-rk/otvetstvennyy/

Проверка ДЧС /pravila-pb-rk/proverka-dchs/

Требования к документации /pravila-pb-rk/dokumenty/

Противопожарные инструктажи /instruktazhi/

Вводный инструктаж /instruktazhi/vvodnyy/

Первичный инструктаж /instruktazhi/pervichnyy/

Повторный инструктаж /instruktazhi/povtornyy/

Внеплановый инструктаж /instruktazhi/vneplanovyy/

Целевой инструктаж /instruktazhi/celevoy/

Адресная и пороговая сигнализация /adresnaya-vs-porogovaya/

Как выбрать подрядчика /kak-vybrat-podryadchika/

Периодичность обслуживания АПС /periodichnost-obsluzhivaniya-aps/

Стоимость пожарной сигнализации /stoimost-pozharnoy-signalizacii/

## Документы кейсы и корпоративные разделы

Документы /dokumenty/

Чек-лист проверки ДЧС /dokumenty/chek-list-dchs/

Журнал обслуживания АПС /dokumenty/zhurnal-obsluzhivaniya-aps/

Приказ о назначении ответственного /dokumenty/prikaz-otvetstvennogo/

Журнал противопожарных инструктажей /dokumenty/zhurnal-instruktazhey/

Программа вводного инструктажа /dokumenty/programma-instruktazha/

Акт испытания пожарных кранов /dokumenty/akt-ispytaniya-kranov/

Шаблон договора обслуживания /dokumenty/dogovor-obsluzhivaniya/

Сценарий учебной эвакуации /dokumenty/scenariy-evakuacii/

Памятка для поста охраны /dokumenty/pamyatka-ohrany/

Кейсы /keysy/

Монтаж АПС /keysy/montazh/

Обслуживание /keysy/obsluzhivanie/

Устранение неисправностей /keysy/remont/

Подготовка к проверке /keysy/proverka/

Промышленные и складские объекты /keysy/promyshlennye-obekty/

Пакеты обслуживания /pakety/

Контроль /pakety/control/

Защита /pakety/service/

Премиум /pakety/full-safe/

О компании /o-kompanii/

Команда /o-kompanii/komanda/

Лицензии /o-kompanii/licenzii/

Миссия /o-kompanii/missiya/

Партнерам /o-kompanii/partneram/

Отзывы /o-kompanii/otzyvy/

Контакты /kontakty/

Политика конфиденциальности /privacy/

Пользовательское соглашение /terms/

## Верхнее меню

Услуги · Срочная помощь · Калькуляторы · База знаний · Кейсы · О компании · Контакты. Справа размещаются телефон, кнопка «Вызвать инженера» и кнопка «Рассчитать стоимость».

## Очередность разработки

| Очередь | Страницы |
| --- | --- |
| Первая | /obsluzhivanie/, /montazh/, /srabotka/, /audit/, /perezaryadka-ognetushiteley/, /kalkulyatory/, /keysy/, /kuzet/ (новая страница, не опубликована) |
| Вторая | /plany-evakuacii/, /pravila-pb-rk/, /dokumenty/chek-list-dchs/, /smena-podryadchika/, /ispytaniya-pozharnyh-kranov/, /instruktazhi/ |
| Третья | Отраслевые страницы, модернизация, огнезащита, ЗСИ, испытание лестниц, обучение и антитеррор |

Миграция URL Существующие адреса нельзя удалять без карты соответствий. Для каждого старого URL требуется релевантный новый адрес и 301-редирект. Перед переносом нужно выгрузить трафик, позиции и обратные ссылки.

# 7а Очередность написания страниц

Очередность учитывает главный коммерческий результат — заключённый договор. Расчёт и обследование помогают клиенту выбрать следующий шаг. Сначала запускаются обслуживание, смена подрядчика, сравнение пакетов и отдельное предложение Кузет; затем усиливаются доверие, SEO-охват и дополнительные продажи.

## Этап 0 Подготовка

Срок: 1–2 недели. До написания страниц команда утверждает услуги, диапазоны цен, условия и зону выезда, формы, поля Bitrix24, события аналитики и карту 301-редиректов. Также необходимо собрать лицензии, фотографии, примеры отчетов и не менее пяти кейсов.

| Результат этапа | Критерий готовности |
| --- | --- |
| Матрица услуг и офферов | Для каждой услуги известны целевая аудитория, результат, цена или принцип расчета |
| Карта URL | Для старых страниц указан новый адрес, решение о сохранении и 301-редирект |
| CRM и аналитика | UTM, категория, выезд и расчет фиксируются отдельными полями и событиями |
| Материалы доверия | Подготовлены лицензии, команда, кейсы, фотографии и образцы отчетов |

## Этап 1 Основные конверсионные страницы

Срок: 3–4 недели. Эти страницы формируют рабочее ядро сайта и запускаются до информационного контента.

### MVP-подход к калькуляторам

На первом этапе не разрабатывать сложные многофакторные сценарии с десятком полей.

Использовать квиз из 3–4 шагов: тип объекта (склад, офис, общепит) → площадь (до 200, 200–500, 500–1500 или 1500+ м²) → состояние (с нуля, замена или есть проект) → получение предварительной сметы.

Плановый срок разработки одного базового сценария — 3–4 дня вместо трех недель.

| № | Страница | URL | Главная конверсия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная и сравнение пакетов | / | Расчёт / договор; Контроль, Защита, Премиум и отдельное предложение Кузет |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации | /obsluzhivanie/ | Расчет тарифа и обследование |
| 3 | Монтаж пожарной сигнализации | /montazh/ | Персональный расчет |
| 4 | Срочная помощь | /srabotka/ | Срочный выезд |
| 5 | Пожарный аудит | /audit/ | Назначение выезда |
| 6 | Хаб калькуляторов | /kalkulyatory/ | Переход к расчету |
| 7 | Калькулятор обслуживания | /kalkulyatory/obsluzhivanie/ | Расчет тарифа |
| 8 | Калькулятор монтажа | /kalkulyatory/montazh/ | Расчет стоимости |
| 9 | Калькулятор аудита | /kalkulyatory/audit/ | Запись на аудит |
| 10 | Смена подрядчика | /smena-podryadchika/ | Обследование → расчёт → договор ТО |
| Кузет | Пожарная и охранная сигнализация для ритейла | /kuzet/ | Заключённый договор contract_won; выбор пакета и расчёт — диагностические показатели |

Критерий завершения: мобильные версии проверены, цены или диапазоны опубликованы, формы работают, данные и UTM поступают в CRM, звонки отслеживаются.

## Этап 2 Входные продукты

Срок: 2–3 недели. Страницы дают быстрый расчет по понятной услуге и создают возможность дальнейшего аудита или обслуживания объекта.

| № | Страница | URL | Главная конверсия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перезарядка огнетушителей | /perezaryadka-ognetushiteley/ | Расчет или счет |
| 2 | Планы эвакуации | /plany-evakuacii/ | Расчет изготовления |
| 3 | Испытание пожарных кранов | /ispytaniya-pozharnyh-kranov/ | Расчет испытаний |
| 4 | Стресс-тест пожарной системы | /stress-test/ | Платный выезд |
| 5 | Калькулятор огнетушителей | /kalkulyatory/ognetushiteli/ | Быстрый расчет |
| 6 | Калькулятор планов эвакуации | /kalkulyatory/plany-evakuacii/ | Быстрый расчет |

## Этап 3 Доверие и доказательства

Срок: 2 недели. Этап можно выполнять параллельно с входными продуктами.

| № | Страница | URL | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кейсы | /keysy/ | Первые 5–7 подробных кейсов |
| 2 | О компании | /o-kompanii/ | Опыт, специализация и подход |
| 3 | Команда | /o-kompanii/komanda/ | Специалисты и компетенции |
| 4 | Лицензии | /o-kompanii/licenzii/ | Документы и область действия |
| 5 | Отзывы | /o-kompanii/otzyvy/ | Отзывы с объектом и услугой |
| 6 | Контакты | /kontakty/ | Телефон, WhatsApp, адрес и зона выезда |

Отдельные категории кейсов создаются после накопления не менее трех содержательных кейсов в каждой категории.

## Этап 4 SEO страницы с высоким потенциалом

### Нормативная привязка

Базовая правовая основа: Закон РК от 11.04.2014 № 188-V «О гражданской защите»; Правила пожарной безопасности, приказ МЧС РК № 55

Технический регламент: приказ МЧС РК от 17.08.2021 № 405, регистрация № 24045; применять на страницах об АПС, типах систем, проектировании, эвакуации, огнетушителях и технических требованиях

КоАП: Кодекс РК об административных правонарушениях; ссылаться только на страницах о проверке ДЧС, ответственности и последствиях нарушений; размеры взысканий проверять на дату публикации

Страницы этапа: /pravila-pb-rk/, /pravila-pb-rk/prikaz-55/, /pravila-pb-rk/proverka-dchs/ и /instruktazhi/ — Закон № 188-V и приказ № 55; /adresnaya-vs-porogovaya/ и /stoimost-pozharnoy-signalizacii/ — дополнительно техрегламент № 405; страницы о сработке — эксплуатационные требования и документация производителя, без автоматической ссылки на КоАП

Срок: 4–6 недель. Каждый материал должен вести к услуге, калькулятору, документу или записи на выезд.

| № | Страница | URL | Конверсионный мост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила пожарной безопасности РК | /pravila-pb-rk/ | Чек-лист → аудит |
| 2 | Приказ МЧС РК №55 | /pravila-pb-rk/prikaz-55/ | Чек-лист → консультация |
| 3 | Проверка ДЧС | /pravila-pb-rk/proverka-dchs/ | Аудит → выезд |
| 4 | Противопожарные инструктажи | /instruktazhi/ | Документы → расчет обучения |
| 5 | Как отключить или сбросить сигнализацию | /srabotka/kak-otklyuchit/ | Диагностика → выезд |
| 6 | Ложные срабатывания | /srabotka/lozhnye/ | Срочный выезд |
| 7 | Прибор показывает неисправность | /srabotka/neispravnost/ | Диагностика → выезд |
| 8 | Адресная и пороговая АПС | /adresnaya-vs-porogovaya/ | Обследование модернизации |
| 9 | Периодичность обслуживания АПС | /periodichnost-obsluzhivaniya-aps/ | Расчет тарифа |
| 10 | Стоимость пожарной сигнализации | /stoimost-pozharnoy-signalizacii/ | Калькулятор монтажа |

## Этап 5 Документы для привлечения ЛПР

### Нормативная привязка

Нормативная привязка: Закон № 188-V; приказ МЧС № 55; для документов по системам, огнетушителям, пожарным кранам и эвакуации — дополнительно техрегламент № 405

Ограничение: шаблоны приказов, журналов, программ и актов не признавать универсальными; применимость, форму и периодичность сверять по назначению объекта и действующей редакции акта

Срок: 3–4 недели. Каждое скачивание передает в CRM название документа, источник, организацию, должность и данные об объекте.

В формах лид-магнитов, включая скачивание чек-листа ДЧС и журналов, поле «Город / Регион объекта» является обязательным.

Если указан не Алматы и не Алматинская область, документ выдается автоматически, но лид не передается в отдел продаж. Контакты из других регионов учитываются в аналитике отдельно.

| Партия | Документы и URL |
| --- | --- |
| Первая | Чек-лист ДЧС /dokumenty/chek-list-dchs/; журнал обслуживания /dokumenty/zhurnal-obsluzhivaniya-aps/; приказ об ответственном /dokumenty/prikaz-otvetstvennogo/; договор обслуживания /dokumenty/dogovor-obsluzhivaniya/ |
| Вторая | Журнал инструктажей /dokumenty/zhurnal-instruktazhey/; программа инструктажа /dokumenty/programma-instruktazha/; сценарий эвакуации /dokumenty/scenariy-evakuacii/ |
| Третья | Акт испытания кранов /dokumenty/akt-ispytaniya-kranov/; памятка охраны /dokumenty/pamyatka-ohrany/ |

## Этап 6 Отраслевые страницы монтажа

### Нормативная привязка

Нормативная привязка: Закон № 188-V; техрегламент № 405; приказ № 55 — в части эксплуатации готового объекта

По типам объектов: для складов и производства проверять категории помещений, классы зон, проектные и отраслевые требования; для медицинских, торговых и общественных объектов подключать профильные санитарные, строительные и отраслевые нормы только после проверки применимости

Срок: 3–4 недели. Каждая страница должна иметь собственные риски, решения, примеры и расчет. Не допускается механическое копирование одного текста с заменой названия отрасли.

| Очередность | Страница | URL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж АПС для склада | /montazh/sklad/ |
| 2 | Монтаж АПС для производства | /montazh/proizvodstvo/ |
| 3 | Монтаж АПС для офиса | /montazh/ofis/ |
| 4 | Монтаж АПС для кафе и ресторана | /montazh/kafe/ |
| 5 | Монтаж АПС для магазина | /montazh/magazin/ |
| 6 | Монтаж АПС для медицинского центра | /montazh/medcentr/ |

## Этап 7 Дополнительные услуги

### Нормативная привязка

Технические страницы: /modernizaciya/, /proektirovanie/, /soue/, /pozharotushenie/, /ognezashita/, /ispytaniya-lestnic/ и /zsi/ — Закон № 188-V и техрегламент № 405; дополнительно применять релевантные строительные нормы, правила и стандарты по конкретной работе; техрегламент № 405

Обучение: /obuchenie/ — Закон № 188-V и приказ № 55; программу и периодичность указывать только после проверки категории работников и объекта; приказ № 55

Специальные объекты: энергетические предприятия — приказ Министра энергетики РК от 20.02.2015 № 123, регистрация № 10799; лесные объекты — приказ Министра сельского хозяйства РК от 23.10.2015 № 18-02/942, регистрация № 12351; применять только на соответствующих отраслевых страницах

Антитеррористическая защищенность: /antiterror/ — постановление Правительства РК от 12.04.2021 № 234 и профильные требования к конкретной категории объекта; не смешивать с общими требованиями пожарной безопасности

КоАП: добавлять только в разделах об ответственности и проверках; не использовать как основной источник технических требований

Срок: 4–6 недель. Порядок корректируется по фактической маржинальности, обращениям и загрузке специалистов.

| Очередность | Страница | URL | Целевое действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация АПС | /modernizaciya/ | Выезд |
| 2 | Смена подрядчика — уже в этапе 1 | /smena-podryadchika/ | Поддержка и оптимизация; запуск не откладывается до этапа 7 |
| 3 | Проектирование АПС | /proektirovanie/ | Расчет |
| 4 | Ремонт АПС | /remont/ | Выезд |
| 5 | Система оповещения СОУЭ | /soue/ | Расчет |
| 6 | Автоматическое пожаротушение | /pozharotushenie/ | Выезд и расчет |
| 7 | Огнезащитная обработка | /ognezashita/ | Расчет за м² |
| 8 | Испытание пожарных лестниц | /ispytaniya-lestnic/ | Расчет |
| 9 | Замер сопротивления изоляции | /zsi/ | Расчет |
| 10 | Обучение пожарной безопасности | /obuchenie/ | Расчет обучения |
| 11 | Антитеррористическая защищенность | /antiterror/ | Консультация |

## Этап 8 Пакеты обслуживания

### Нормативная привязка

Нормативная привязка: Закон № 188-V; приказ № 55 — эксплуатация и содержание; техрегламент № 405 — только для состава, характеристик и технических требований к системам

Ограничение: пакеты формировать по фактическому составу объекта, проектной документации и договорному SLA; не выводить единую периодичность для всех объектов без нормативной проверки

Срок: 1–2 недели. Сначала создается одна сравнительная страница /pakety/ с пакетами Контроль, Защита и Премиум, составом работ, SLA и принципом расчета. Отдельные страницы /pakety/control/, /pakety/service/ и /pakety/full-safe/ создаются только после проверки спроса и конверсии.

## Этап 9 Корпоративные и служебные страницы

### Нормативная привязка

Нормативная привязка: на странице лицензий указывать акт, устанавливающий необходимость и область действия конкретного разрешения; на страницах компании и контактов не добавлять нормативные ссылки без содержательной необходимости

КоАП и специальные правила: использовать только при наличии отдельного проверенного материала об ответственности или отраслевом объекте; каждую ссылку сопровождает дата проверки редакции

Срок: 1–2 недели.

/o-kompanii/missiya/ — миссия и стратегические инициативы.

/o-kompanii/partneram/ — предложение партнерам.

/privacy/ — политика конфиденциальности.

/terms/ — пользовательское соглашение.

Страница 404, страницы успешной отправки и результаты калькуляторов.

## Сводный график

| Этап | Содержание | Срок | Можно запускать рекламу |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка, CRM, аналитика и редиректы | 1–2 недели | Нет |
| 1 | Основные конверсионные страницы | 3–4 недели | Да, по готовым страницам |
| 2 | Входные продукты | 2–3 недели | Да |
| 3 | Кейсы и доверие | 2 недели | Усиливает все кампании |
| 4 | Основные SEO-страницы | 4–6 недель | Точечно |
| 5 | Документы-магниты | 3–4 недели | Да, для ретаргетинга и прогрева |
| 6 | Отраслевые страницы | 3–4 недели | Да, по отраслям |
| 7 | Дополнительные услуги | 4–6 недель | После проверки экономики |
| 8 | Пакеты обслуживания | 1–2 недели | Да |
| 9 | Корпоративные и служебные страницы | 1–2 недели | Обязательны для полноценного запуска |

Полная последовательная реализация занимает около 6–8 месяцев. При параллельной работе автора, инженера, дизайнера и разработчика рабочее ядро можно запустить через 4–6 недель, а основное дерево — за 4–5 месяцев.

# 8 Требования к ключевым страницам

| Страница | URL | Цель | Данные формы | Обязательные блоки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание АПС | /obsluzhivanie/ | Расчет тарифа и обследование | Площадь, число систем, тип объекта, график, состояние | Тарифы, SLA, состав работ, пример отчета, кейсы, FAQ |
| Монтаж АПС | /montazh/ | Персональный расчет | Площадь, назначение, число этажей, проект, сроки | Цена за точку и м², этапы, сроки, комплектация, кейсы |
| Сработка | /srabotka/ | Срочный выезд | Адрес, прибор, сообщение на панели, срочность | Что делать сейчас, время реакции, телефон, причины, безопасность |
| Огнетушители | /perezaryadka-ognetushiteley/ | Быстрый расчет | Типы, количество, дата последней перезарядки, доставка | Цены, срок, доставка, документы, кросс-аудит |
| Аудит | /audit/ | Назначить выезд | Тип и площадь объекта, дата проверки, известные нарушения | Состав проверки, пример отчета, квалификация, варианты аудита |
| Планы эвакуации | /plany-evakuacii/ | Получить расчет | Количество этажей и планов, наличие исходников, материал | Цена, ГОСТ, примеры, сроки, доставка |

## Главная страница

Первый экран: «Рассчитаем стоимость и направим инженера на объект в Алматы».

Две кнопки: «Рассчитать стоимость» и «Вызвать инженера».

Блок выбора ситуации: новый объект, обслуживание, неисправность, проверка, смена подрядчика, отдельная услуга.

Краткое сравнение пакетов обслуживания.

Три-пять кейсов с цифрами и фотографиями.

Лицензия, опыт, команда, зона обслуживания и срок ответа.

Одна итоговая форма вместо множества повторяющихся форм.

# 9 SEO план

| Очередь | Материал | Кластер | Конверсионный мост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правила пожарной безопасности РК и приказ 55 | Правила и документы | Чек-лист → аудит |
| 2 | Что делать при сработке пожарной сигнализации | Сработка | Срочный выезд |
| 3 | Как отключить или сбросить сигнализацию законно | Сработка | Диагностика → выезд |
| 4 | Планы эвакуации требования и изготовление | Планы | Калькулятор стоимости |
| 5 | Противопожарные инструктажи в РК | Инструктажи | Программа и журнал → расчет |
| 6 | Договор на обслуживание АПС | Обслуживание | Шаблон → расчет тарифа |
| 7 | Пороговая и адресная АПС | Модернизация | Обследование системы |
| 8 | Испытание пожарных кранов и акт | Пожарные краны | Акт → расчет испытаний |

## Требования к качеству

Все нормативные материалы проверяют пожарный инженер и юрист либо специалист по нормативному соответствию; на странице указываются применимый акт, официальный URL, дата проверки редакции и автор проверки.

Одна сильная страница закрывает группу близких формулировок; не создаются десятки тонких дублей.

Каждый материал содержит ссылки на услугу, кейс, калькулятор и релевантный документ.

На коммерческих страницах используются цены или диапазоны, сроки и конкретный состав результата.

# 10 План платного трафика

Бюджет ниже является рамкой теста. Ставки и прогнозы корректируются по фактической стоимости состоявшегося выезда и отправленного расчета. PMax не используется в первом цикле, пока не настроен импорт офлайн-конверсий из Bitrix24.

| Кампания | Посадочная | Тест / мес. | Главная конверсия | Условие продолжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание | /obsluzhivanie/ и /kuzet/ (отдельная группа спроса) | 60–90 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Доходность и стоимость договора отдельно для Кузет и регулярного ТО |
| Смена подрядчика | /smena-podryadchika/ | 30–50 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Доходность нового договора регулярного ТО |
| Монтаж B2B | /montazh/ | 60–90 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Целевой объект и маржа |
| Аудит / проверка | /audit/ | 30–45 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Конверсия в работы / ТО |
| Сработка / ремонт | /srabotka/ | 25–40 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Низкий бытовой трафик; cross-sell |
| Модернизация | /modernizaciya/ | 25–40 тыс. ₸ | Заключённый договор contract_won | Достаточный чек / маржа |
| Итого |  | 230–355 тыс. ₸ |  | Перераспределение по ICP, прибыли и MRR |

## Минус-слова

Квартира, подъезд, жилой дом, натяжной потолок, своими руками, реферат, курсовая, вакансия, работа, автозапуск, автосигнализация, StarLine, машина, Россия, Москва. Для информационных кампаний списки задаются отдельно, чтобы не исключить собственные лид-магниты.

## Принцип оптимизации

Google Ads получает импортированные офлайн-события: квалифицировано, расчет отправлен, выезд состоялся, договор заключен. Основная рекламная конверсия фиксируется только по заключённому договору; расчёт и назначенный или состоявшийся выезд используются для диагностики воронки. При малом количестве договоров стратегия ставок согласуется отдельно, без подмены результата промежуточным событием.

# 11 Контент и запуск на 90 дней

| Неделя | Результат | Канал | Основная метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM-поля, цели, UTM и карта старых URL | Техника | Тестовые лиды корректно проходят |
| 2 | Прототипы главной, обслуживания и монтажа | Сайт | Утверждены сценарии |
| 3 | /obsluzhivanie/, калькулятор тарифа и /smena-podryadchika/ | SEO + Ads | Заключённые договоры; расчёты и обследования — промежуточные показатели |
| 4 | /montazh/ и калькулятор стоимости | SEO + Ads | Расчеты |
| 5 | /srabotka/ и быстрый вызов | SEO + Ads | Выезды |
| 6 | /audit/ и пример отчета | SEO + Ads | Выезды |
| 7 | /perezaryadka-ognetushiteley/ с ценами | SEO + Ads | Расчеты/счета |
| 8 | /plany-evakuacii/ с примерами | SEO + Ads | Расчеты |
| 9 | /keysy/ и первые 5 кейсов | Сайт | Ассистирующая конверсия |
| 10 | Гид «Правила ПБ РК» и чек-лист | SEO | Лиды на аудит |
| 11 | Хаб инструктажей и документы | SEO + рассылка | Квал-лиды |
| 12 | Разбор CRM, запросов и перераспределение бюджета | Управление | Стоимость выезда и расчета |

# 12 CRM и регламент обработки

| Источник | Категория | Первое действие | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Сработка, неисправность, звонок | Авария | Звонок, уточнение безопасности и адреса | 15 минут |
| Монтаж и калькулятор | Новый объект | Уточнить дату открытия, площадь и проект | 30 минут в рабочее время |
| Обслуживание | Регулярное обслуживание | Квалификация и предложение обследования | 30 минут |
| Аудит и проверка | Проверка | Уточнить дату проверки и назначить выезд | 30 минут |
| Проектирование АПС | Проектирование | Уточнить объект, площадь и стадию; назначить обследование; воронка 8 «Проект АПС» | 30 минут в рабочее время |
| Огнетушители и планы | Отдельная услуга | Подтвердить количество и отправить счет/расчет | 2 часа |
| Документ или чек-лист | Прогрев | Определить должность и наличие объекта | 1 рабочий день |

## Обязательные поля Bitrix24

Источник + UTM source/medium/campaign/content/term + landing page + referrer

GCLID, GBRAID, WBRAID, GA4 client_id — хранить в Лиде и Сделке; first-touch не перезаписывать

Посадочная страница

Категория и услуга

Организация, БИН при наличии, должность, роль: ЛПР / влияет / закупщик / технический специалист

Тип объекта, площадь, адрес/регион, количество объектов, отрасль, действующая АПС, текущий подрядчик

Триггер: новое строительство / смена подрядчика / неисправность / проверка / модернизация / отдельная услуга

Дата назначения и факт выезда

Сумма и дата отправки расчета

ICP-класс A/B/C, ICP-score, результат, причина отказа, сумма договора, MRR, валовая прибыль

## Определения

Состоявшийся выезд — инженер посетил объект, а дата, специалист и результат обследования внесены в CRM.

Персональный расчет — клиент получил стоимость или КП, сформированные по параметрам его объекта. Автоматическая общая вилка без идентифицированного клиента не учитывается.

Квалифицированное обращение — представитель организации, объект в зоне обслуживания, услуга соответствует компетенции компании и согласован следующий шаг.

# 13 Аналитика и отчетность

| Уровень | Метрики | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Трафик | Показы, CTR, CPC, поисковые запросы, доля нецелевого трафика | Еженедельно |
| Сайт | Конверсия формы, звонки, WhatsApp, старт/завершение калькулятора | Еженедельно |
| Квалификация | Квал-лиды, назначенные выезды, причины отказа | Еженедельно |
| Бизнес | Состоявшиеся выезды, расчеты, КП, сделки, выручка и маржа | Ежемесячно |
| SEO | Показы, клики, позиции, лиды по посадочной | Ежемесячно после 8 недель |

Главные показатели Рекламная стоимость договора = рекламные расходы ÷ число уникальных подтверждённых договоров привлечённых клиентов. Полный CAC дополнительно включает согласованные расходы на продажи, бесплатные обследования и подарочные проекты. Доходность, новый MRR и срок окупаемости считаются отдельно по четырём направлениям. Стоимость выезда и расчёта — диагностические показатели, не замена договору. Стоимость состоявшегося выезда = расходы канала ÷ состоявшиеся выезды. Стоимость персонального расчета = расходы канала ÷ расчеты, отправленные клиентам.

## Сквозная офлайн-конверсия GA4 и Google Ads

Во всех формах и звонках сохранять UTM, landing page, GCLID/GBRAID/WBRAID и GA4 client_id и передавать их в Bitrix24.

Хранить first-touch и last-touch отдельно. При конвертации Лида в Сделку рекламные идентификаторы переносить без потери.

Из Bitrix24 передавать офлайн-события qualified_lead, visit_scheduled, visit_done, quote_sent, contract_won. Для contract_won передавать value и currency.

В Google Ads единственная основная конверсия — contract_won по заключённому договору. Промежуточные события наблюдаются отдельно. Методика value/currency согласуется; MRR, сумма договора и прибыль не подменяют друг друга.

# 14 Прогноз и сценарии

Прогноз не является обещанием результата. Он нужен для определения пропускной способности и контрольных порогов до накопления фактической статистики.

| Сценарий | Квал-лиды в месяц | Состоявшиеся выезды | Персональные расчеты | Договоры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осторожный | 8–12 | 3–5 | 5–8 | 1–2 |
| Рабочий | 15–20 | 6–9 | 10–14 | 2–4 |
| Сильный после оптимизации | 22–30 | 9–14 | 15–22 | 4–6 |

Для рабочего сценария критичны скорость ответа, наличие цен и примеров, корректная маршрутизация, дисциплина фиксации выездов и расчетов, а также достаточная загрузочная способность инженеров.

## Правила решений через 6 недель

Кампания без квалифицированного лида при достаточном числе кликов приостанавливается или меняет посадочную. Решение о договорной конверсии учитывает фактическую длительность сделки; отсутствие договора за шесть недель не означает автоматическую остановку незавершённых целевых переговоров.

Кампания с заявками, но без выездов проверяется на качество запросов, оффер и работу менеджера.

Страница с расчетами, но без договоров проверяется на цену, состав КП и последующую коммуникацию.

Бюджет переносится в направления с лучшей стоимостью состоявшегося выезда и маржой сделки.

# 15 Команда и ответственность

| Роль | Ответственность | Контрольный результат |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | Приоритеты, бюджет, допустимая стоимость результата | Ежемесячное решение по бюджету |
| Маркетолог | Семантика, реклама, контент, отчет | Выезды и расчеты по источнику |
| Разработчик | Страницы, формы, скорость, события, интеграции | Нет потерь лидов и данных |
| Дизайнер | Прототипы и мобильные сценарии | Понятный путь до целевого действия |
| Пожарный инженер | Проверка норм и технического содержания | Актуальные и безопасные материалы |
| Менеджер | Квалификация, назначение, КП и причины отказа | CRM заполнена в день действия |
| Выездной инженер | Обследование и структурированный результат | Отчет и данные для расчета |

# 16 Риски и меры контроля

| Риск | Последствие | Мера |
| --- | --- | --- |
| Большой информационный трафик | Много посещений без выездов | Лид-магниты с должностью и явный переход к аудиту |
| Смешение географий в выгрузках | Завышенный прогноз | Не суммировать экспорты, проверять фактические показы |
| Слишком много страниц одновременно | Слабое качество и задержки | Запускать по одной конверсионной группе |
| Ошибки в нормах | Репутационный и юридический риск | Обязательная проверка инженером и дата актуализации |
| Не заполнена CRM | Нельзя оценить эффективность | Обязательные поля и еженедельный аудит карточек |
| Бытовой трафик на авариях | Потеря бюджета | Минус-слова, гео и текст «для организаций» |
| Скрытая цена калькулятора | Низкое завершение | Показывать вилку, контакт брать за точный расчет |

# 17 План решений на ближайшие 10 рабочих дней

| Дни | Задача | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Утвердить определения выезда, расчета и квалифицированного обращения | Руководитель + продажи |
| 1–3 | Создать поля и стадии Bitrix24, проверить UTM | Разработчик + CRM |
| 2–4 | Составить карту старых URL и 301-редиректов | SEO + разработчик |
| 3–5 | Утвердить прототипы /obsluzhivanie/ и /montazh/ | Маркетинг + продажи |
| 4–7 | Подготовить тарифы, диапазоны цен, SLA и примеры расчетов | Продажи + инженер |
| 5–8 | Собрать пять кейсов с исходной проблемой и результатом | Маркетинг + инженер |
| 6–9 | Реализовать формы и калькуляторы, передать параметры в CRM | Разработчик |
| 9–10 | Провести сквозной тест: клик → форма → CRM → звонок → расчет | Вся команда |

Критерий готовности к рекламе Посадочная опубликована, мобильная версия проверена, цена или диапазон указаны, форма работает, UTM и категория попадают в CRM, звонок отслеживается, назначенный выезд и отправленный расчет фиксируются.

# 18 Приложение ключевые запросы

| Запрос | Макс объем | Кластер | Намерение |
| --- | --- | --- | --- |
| правила пожарной безопасности рк | 1000 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| плана эвакуации | 590 | Планы эвакуации | Информационный |
| правила пожарной безопасности рк 55 | 210 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| заправка огнетушителей алматы | 170 | Огнетушители | Коммерческий |
| план эвакуации при пожаре | 110 | Планы эвакуации | Информационный |
| как отключить пожарную сигнализацию | 90 | Сработка и неисправности | Аварийный |
| общие требования к пожарной безопасности рк | 90 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| инструктаж по пожарной безопасности | 70 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| правила пожарной безопасности в лесах рк | 70 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| журнал по пожарной безопасности | 50 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| перезарядка огнетушителей алматы | 50 | Огнетушители | Коммерческий |
| правила пожарной безопасности для энергетических предприятий рк | 50 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| требования пожарной безопасности рк | 50 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| вводный противопожарный инструктаж проводится | 40 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| пожарная сигнализация купить | 40 | Прочее | Коммерческий |
| правил пожарной безопасности в республике казахстан | 40 | Правила и документы ПБ | Информационный |
| аудит в области пожарной безопасности | 30 | Аудит и проверка | Коммерческий |
| виды инструктажа по пожарной безопасности | 30 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| внеплановый противопожарный инструктаж проводится | 30 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| журнал инструктаж по пожарной безопасности | 30 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| журнал инструктажа по пожарной безопасности | 30 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности | 30 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| первичный инструктаж по пожарной безопасности | 30 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| перезарядка огнетушителей алматы цена | 30 | Огнетушители | Коммерческий |
| план эвакуации требования рк | 30 | Планы эвакуации | Информационный |
| пожарный кран требования рк | 30 | Пожарные краны | Информационный |
| приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность | 30 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| с кем проводится вводный противопожарный инструктаж | 30 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| с2000 ар2 | 30 | Прочее | Информационный |
| целевой противопожарный инструктаж проводится | 30 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| болид купить | 20 | Прочее | Коммерческий |
| вводный инструктаж по пожарной безопасности | 20 | Обучение и инструктажи | Информационный |
| датчики дыма купить | 20 | Прочее | Коммерческий |
| журнал пожарной безопасности | 20 | Правила и документы ПБ | Лид-магнит |
| нормы пожарной безопасности рк | 20 | Прочее | Информационный |

Источник: 18 CSV Google Keyword Planner, выгруженных 9 июля 2026 года. Период статистики: 1 июня 2025 — 31 мая 2026.

# 19 Стратегическая корректировка: ICP и экономика клиента

Keyword Planner определяет, как рынок ищет услугу; ICP определяет, какого клиента Pozharnik.kz хочет получить. Приоритет: спрос × вероятность квалификации × конверсия × средний чек × валовая маржа × LTV × cross-sell.

ICP-A: B2B в Алматы/Алматинской области; склад, логистика, производство, БЦ или сеть объектов; ориентир 3 000–30 000+ м²; действующая АПС; технический ответственный; потребность в ТО, смене подрядчика, ремонте или модернизации.

ICP-B: новый или реконструируемый коммерческий объект ориентировочно от 1 000 м²; требуется проектирование/монтаж; есть потенциал дальнейшего ТО.

Малые коммерческие объекты оцениваются по экономике своего продукта, включая Кузет. Низкая площадь или небольшой чек не означают низкий приоритет. Информационные обращения и неподходящие объекты отделяются от потенциально доходных договоров.

# 20 ТЗ на настройку Bitrix24

## 20.1 Воронка

Лид → Квалификация → Назначен выезд/требуется расчет → Выезд состоялся → КП отправлено → Переговоры → Выиграно/Проиграно.

## 20.2 Атрибуция

UTM source/medium/campaign/content/term; landing; referrer; GCLID; GBRAID; WBRAID; GA4 client_id; first-touch и last-touch. First-touch не перезаписывать.

## 20.3 Карточка объекта

Компания, БИН, контакт, должность, роль в закупке, регион, адрес, тип, площадь, количество объектов, отрасль, действующая АПС, текущий подрядчик, дата окончания договора.

## 20.4 Потребность

Услуга, триггер, проблема, срочность, дата проверки ДЧС, новый/действующий объект, выезд/расчет, бюджет, следующий шаг и дата.

## 20.5 ICP-score

Привлекательность оценивается отдельно для Кузет, регулярного ТО, документации и аутсорсинга, монтажа с перспективой обслуживания. Класс A — подтверждённая привлекательная экономика и согласованный следующий шаг; B — целевой клиент, для которого требуется уточнить объём или затраты; C — неподходящий объект либо подтверждённая невыгодная экономика. Площадь и отрасль описывают трудоёмкость, но сами по себе не понижают малый бизнес. Числовые веса ICP-score 0–100 уточняются по фактическим затратам; прежняя единая формула по площади не применяется.

## 20.6 Роботы

ICP-A: задача менеджеру ≤15 минут и уведомление руководителю. ICP-B: ≤30 минут. После выезда без результата 2 часа — напоминание. После КП — follow-up через 1 и 3 рабочих дня. Просроченный следующий шаг — эскалация.

## 20.7 Контроль стадий

«Квалифицирован» требует тип объекта, площадь, регион, услугу и следующий шаг. «Выезд состоялся» требует дату, инженера и результат. «Проиграно» требует причину.

## 20.8 Экономика

Хранить сумму КП, договора, разовый доход, MRR, годовой доход, валовую маржу/прибыль, срок договора, вероятность и причину отказа.

## 20.9 Дашборд

Лиды → квал-лиды → ICP-A/B → назначенные/состоявшиеся выезды → КП → договоры. KPI: CPL, стоимость ICP-A/B, стоимость выезда, CAC, выручка, валовая прибыль, новый MRR, средний чек, win rate, LTV/CAC.

## 20.10 Приемка

Минимум 10 сквозных тестов: реклама → сайт → форма/звонок → CRM → ICP-score → стадия → офлайн-конверсия. Проверить отсутствие дублей и потерянной атрибуции.

# 21 ТЗ на Google Ads

## 21.1 Цель

Оптимизировать по заключённым договорам, рекламной стоимости договора и его доходности. ICP, состоявшиеся выезды и КП используются для диагностики пути к договору.

## 21.2 География

Алматы + реально обслуживаемая часть Алматинской области. Настройка присутствия в целевой географии. Другие регионы — отдельными кампаниями.

## 21.3 Search-кампании

Раздельно: Обслуживание; Смена подрядчика; Монтаж B2B; Аудит/проверка; Сработка/ремонт; Модернизация. Не смешивать разные намерения и экономику. Кузет оценивается отдельно от обычного ТО; тест его спроса проводится в пределах согласованного бюджета обслуживания, без автоматического увеличения общей суммы.

## 21.4 Ключевые слова

На старте exact/phrase по коммерческим запросам. Broad — после накопления качественных офлайн-конверсий. Отдельные группы для складов, производства, логистики и БЦ после готовности посадочных.

## 21.5 Минус-слова

Квартира, подъезд, жилой дом, своими руками, реферат, курсовая, вакансия, работа, автосигнализация, StarLine, машина и другие бытовые/непрофильные значения. Search terms проверять еженедельно.

## 21.6 Объявления

Явно B2B: «для организаций», «склады и производство», «Алматы». Обслуживание: проверки помещений по чек-листу, два капитальных ТО с тестированием и два отдельных тестирования в год, отчёт и динамика устранения замечаний. SLA и смена подрядчика дополняют предложение. Монтаж: расчет по объекту, сроки, проект + монтаж.

## 21.7 Посадочные

Одна кампания — одна релевантная посадочная. Основной CTA: обследование/расчет/выезд. Квалификация: тип, площадь, состояние АПС, число объектов, причина обращения.

## 21.8 Конверсии

Primary — только contract_won: подтверждённое заключение договора. Квалификация, обследование, выезд, КП, форма, звонок, WhatsApp и калькулятор — Secondary. Правило применяется с начала работы, без временной оптимизации по выездам.

## 21.9 Офлайн-данные

Сохранять GCLID/GBRAID/WBRAID, UTM, client_id до Сделки. Импортировать qualified_lead, visit_done, quote_sent, contract_won. Для выигранной сделки передавать value/currency.

## 21.10 Ставки

Не обучать алгоритм на мусорных микроконверсиях. Smart Bidding включать после стабильной передачи качественных офлайн-событий. PMax в первом цикле не запускать.

## 21.11 Бюджет

Тест 230–355 тыс. ₸/мес.: обслуживание 60–90; смена подрядчика 30–50; монтаж 60–90; аудит 30–45; сработка 25–40; модернизация 25–40.

## 21.12 Оптимизация

Еженедельно: Search terms, CTR/CPC, нецелевой трафик, качество обращений и продвижение к договору. Бюджет перераспределяется по стоимости заключённого договора, его доходности, MRR и окупаемости отдельно по направлениям. Учитывать длительность сделки и размер выборки; промежуточные показатели служат диагностике.

# 22 Приемочные критерии

ICP-score рассчитывается роботами CRM либо Cloud Run по каноническим полям; Bitrix24 сохраняет результат и полную рекламную атрибуцию до сделки.

Обязательные данные контролируются задачами, уведомлениями и отчетностью без технической блокировки перехода стадии; SLA и follow-up создаются роботами CRM, а ежедневный контроль просрочек выполняет Cloud Scheduler/Cloud Run.

Google Ads получает проверенные офлайн-конверсии из CRM/GA4 и не оптимизируется по любой отправке формы.

Отчет руководителя показывает экономику до договора: ICP, выезд, КП, CAC, выручку, валовую прибыль и новый MRR.

Рекламный бюджет перераспределяется после 4–6 недель фактических данных CRM.

# 23. Полная карта целевой аудитории: 5 ICP

Управляющая модель: ICP → ЛПР → боль → триггер → оффер → запрос → канал → посадочная → Bitrix24 → первый звонок → выезд/расчет → КП → договор → MRR/валовая прибыль.

| ICP | Профиль | ЛПР / влияющие | Боли | Триггеры | Оффер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP-1 ТО | Склад/логистика/производство 3 000–30 000+ м², действующая АПС | Главный инженер, техдиректор, директор; HSE/ПБ; procurement | Не видно работ; неисправности; слабые отчеты; нет SLA | Окончание договора; неисправность; проверка; внутренний аудит | Обследование АПС → фактическое состояние → прозрачное ТО с SLA и отчетами |
| ICP-2 Смена подрядчика | Действующая АПС у другого подрядчика; особенно 3 000+ м² и сети 2+ объектов | Директор/управляющий, главный инженер, техдиректор | Формальные визиты; нет реакции/отчетов; дефекты не закрываются | Договор ≤90 дней; срыв SLA; конфликт; проверка | Прием системы: обследование, дефекты, план перехода без остановки, расчет ТО |
| ICP-3 Новый объект | Новый/реконструируемый B2B объект от ~1 000 м² | Собственник, директор, техдиректор, главный инженер; генподрядчик/проектировщик | Срок запуска; неопределенная смета; риск переделок | Стройка; реконструкция; расширение; тендер; дата открытия | Проект/монтаж по параметрам объекта + сроки + последующее ТО |
| ICP-4 Неисправность/модернизация | Действующий B2B объект с нестабильной/устаревшей АПС | Главный инженер, техдиректор, директор; ПБ/охрана/эксплуатация | Ложные сработки; неисправность; отключенные зоны; дефицит запчастей | Авария; повторные сбои; расширение; замечание проверки | Диагностика → ремонт или модернизация → смета → предложение ТО |
| ICP-5 Аудит/проверка | Объект перед ДЧС, внутренним аудитом, покупкой/арендой | Директор/управляющий; HSE/ОТиТБ/ПБ; главный инженер | Неясны нарушения; риск предписаний/простоя; документы не собраны | Дата проверки; предписание; сделка; смена ответственного | Аудит → отчет → план устранения → расчет работ и обслуживания |

# 24. ICP → реклама → посадочная → CRM

| ICP | Запросы / намерение | Канал | Посадочная | Ключевые поля Bitrix | Цель звонка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP-1 | обслуживание пожарной сигнализации; ТО АПС; договор обслуживания АПС; обслуживание АПС Алматы | Google Search, SEO, outbound, рекомендации | /obsluzhivanie/ + отраслевые | тип/площадь; АПС; подрядчик; дата договора; число объектов; ЛПР; MRR | Выявить боль и назначить обследование |
| ICP-2 | сменить подрядчика АПС; обслуживание другой компанией; плохо обслуживают пожарную сигнализацию | Google Search, SEO, база клиентов, outbound | /smena-podryadchika/ | подрядчик; причина смены; дата окончания; дефекты; площадь; объекты; ЛПР | Поймать окно смены и назначить обследование |
| ICP-3 | монтаж пожарной сигнализации; установка АПС; стоимость; проектирование; пожарная сигнализация склад/производство | Google Search, SEO, партнеры, тендеры | /montazh/ + отраслевые + /proektirovanie/ | площадь; этажи; стадия; проект; срок открытия; бюджет; ЛПР | Получить исходные данные и назначить расчет/выезд |
| ICP-4 | не работает пожарная сигнализация; неисправность; ложные срабатывания; ремонт; модернизация; замена АПС | Google Search, SEO emergency | /srabotka/, /remont/, /modernizaciya/ | сообщение панели; система; возраст; площадь; срочность; подрядчик | Оценить срочность, назначить выезд, открыть ремонт/модернизацию/ТО |
| ICP-5 | пожарный аудит; аудит ПБ; проверка ДЧС; подготовка к проверке; проверить АПС | Google Search, SEO, лид-магниты, email | /audit/ + /audit/pered-proverkoy/ | дата проверки; площадь; нарушения; документы; ответственный | Зафиксировать дедлайн и назначить аудит |

# 25. Сценарий первого звонка

## ICP-1 ТО

Какой объект и площадь?

Кто сейчас обслуживает АПС?

Что не устраивает: реакция, неисправности, отчеты, цена?

Когда заканчивается договор?

Сколько объектов?

Кто принимает решение?

Следующий шаг: обследование.

## ICP-2 Смена подрядчика

Почему рассматриваете смену?

Что не закрывает подрядчик?

Когда заканчивается договор?

Есть ли неисправности/отключенные зоны?

Площадь и число объектов?

Кто ЛПР?

Следующий шаг: обследование + дефектовка + план перехода.

## ICP-3 Новый объект

Тип, площадь, этажность?

Новое строительство/реконструкция/замена?

Есть проект/ТЗ?

Дата готовности?

Кто утверждает решение и бюджет?

Нужен проект, монтаж или комплекс?

Следующий шаг: исходные данные → расчет/выезд.

## ICP-4 Неисправность

Что показывает прибор/что происходит?

Есть риск прямо сейчас?

Какая система и возраст?

Кто обслуживает?

Проблема повторяется?

Следующий шаг: выезд → ремонт/модернизация → ТО.

## ICP-5 Аудит

Когда проверка/дедлайн?

Тип и площадь?

Есть предписание/замечания?

Кто отвечает за ПБ и кто ЛПР?

Нужно только обследование или устранение?

Следующий шаг: аудит + формат отчета.

# 26. ТЗ Bitrix24 — поля ICP

| Поле | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| UF_CRM_ICP_TYPE | Список | ICP-1/2/3/4/5/ICP-C |
| UF_CRM_ICP_SCORE | 0–100 | Баллы 0–100 по утверждённой методике своего продуктового направления; старые веса площади не применять автоматически |
| UF_CRM_BUYING_ROLE | Список | ЛПР/влияющий/procurement/технический/инициатор |
| UF_CRM_OBJECT_TYPE | Список | Склад/логистика/производство/БЦ/торговля/медицина/общепит/офис/другое |
| UF_CRM_OBJECT_AREA | Число | м² |
| UF_CRM_OBJECT_COUNT | Число | Количество объектов |
| UF_CRM_APS_EXISTS | Да/Нет | Действующая АПС |
| UF_CRM_CURRENT_CONTRACTOR | Да/Нет | Текущий подрядчик |
| UF_CRM_CONTRACT_END | Дата | Окончание договора |
| UF_CRM_TRIGGER | Список | Договор/недовольство/неисправность/проверка/стройка/реконструкция/модернизация |
| UF_CRM_PAIN | Множественный | Отчеты/реакция/неисправности/ложные сработки/цена/документы/сроки |
| UF_CRM_NEXT_STEP | Список | Звонок/обследование/аудит/расчет/КП/follow-up |
| UF_CRM_NEXT_STEP_DATE | Дата-время | Контроль действия |
| UF_CRM_GCLID / UF_CRM_GBRAID / UF_CRM_WBRAID / UF_CRM_GA_CLIENT_ID | Строки | Google/GA4 attribution |
| UF_CRM_FIRST_UTM_* / UF_CRM_LAST_UTM_* | Строки | First-touch и last-touch |
| UF_CRM_MRR | Деньги | Новый MRR |
| UF_CRM_GROSS_PROFIT | Деньги | Валовая прибыль |
| UF_CRM_ICP_SEGMENT | Список A/B/C | Класс привлекательности A/B/C по экономике направления; сценарий потребности ICP-1…5 хранится отдельно |
| UF_CRM_CUSTOMER_TYPE | Список new/existing | new — привлечение нового клиента; existing — обслуживание действующего клиента и исключение из конверсий привлечения |
| UF_CRM_NEXT_Защита_DATE | Дата | Следующая плановая дата ТО для Cloud Scheduler/Cloud Run |
| UF_CRM_CONSENT_MARKETING | granted/denied | Отдельное согласие на рекламные коммуникации; не заменяет consent_ads |

# 27. Bitrix24 — скоринг, роботы и контроль

Привлекательность оценивается отдельно для Кузет, регулярного ТО, документации и аутсорсинга, монтажа с перспективой обслуживания. Класс A — подтверждённая привлекательная экономика и согласованный следующий шаг; B — целевой клиент, для которого требуется уточнить объём или затраты; C — неподходящий объект либо подтверждённая невыгодная экономика. Площадь и отрасль описывают трудоёмкость, но сами по себе не понижают малый бизнес. Числовые веса ICP-score 0–100 уточняются по фактическим затратам; прежняя единая формула по площади не применяется.

ICP-A: SLA первого контакта ≤15 минут; ICP-B ≤30 минут. Просрочка — уведомление руководителю.

Текущий подрядчик=Да + окончание ≤90 дней → тег «ОКНО СМЕНЫ ПОДРЯДЧИКА» + контрольный follow-up.

Триггер неисправность/сработка → приоритет «Срочно» и задача инженеру после подтверждения выезда.

«Квалифицирован» нельзя установить без типа объекта, площади, региона, услуги, ICP и следующего шага.

«Выезд состоялся» требует даты, инженера, результата, выявленных проблем и рекомендуемого следующего продукта.

После КП: follow-up через 1 и 3 рабочих дня. «Проиграно» требует стандартизированной причины.

«Выиграно»: фиксировать value, MRR, валовую прибыль; отправлять contract_won в аналитику.

# 28. ТЗ Google Ads — 5 ICP

| Кампания | ICP | Группы намерений | Посадочная | Primary business conversion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Search ¦ ТО АПС ¦ Алматы | 1 | обслуживание; ТО; договор; цена обслуживания; отраслевые запросы | /obsluzhivanie/ | contract_won по подтверждённому договору; остальные события Secondary |
| Search ¦ Смена подрядчика | 2 | смена подрядчика; другой сервис; договор заканчивается; неудовлетворенность | /smena-podryadchika/ | contract_won по подтверждённому договору; остальные события Secondary |
| Search ¦ Монтаж B2B | 3 | монтаж; установка; стоимость; склад; производство; проектирование | /montazh/ + отраслевые | contract_won по подтверждённому договору; остальные события Secondary |
| Search ¦ Ремонт/модернизация | 4 | не работает; неисправность; ложная сработка; ремонт; модернизация; замена | /srabotka/, /remont/, /modernizaciya/ | contract_won по подтверждённому договору; остальные события Secondary |
| Search ¦ Аудит/ДЧС | 5 | аудит; проверка ДЧС; подготовка; проверка системы | /audit/ | contract_won по подтверждённому договору; остальные события Secondary |

# 29. Правила Google Ads и аналитики

На старте Search; PMax не запускать до стабильного импорта офлайн-конверсий.

Exact/phrase — основной режим старта. Broad тестировать только после накопления качественных офлайн-событий.

География: присутствие пользователей в Алматы и реально обслуживаемой части Алматинской области.

Объявления маркировать B2B: «для организаций», «склады и производство», «Алматы».

Общие минус-слова: квартира, подъезд, жилой дом, своими руками, реферат, курсовая, вакансия, работа, автосигнализация, StarLine, машина и другие бытовые значения.

Secondary: форма, звонок, WhatsApp, калькулятор, qualified_lead, visit_scheduled, visit_done, quote_sent, invoice_issued, payment_received и work_completed. Primary: contract_won после подтверждения заключённого договора.

Сохранять GCLID/GBRAID/WBRAID, UTM и GA4 client_id до сделки. First-touch не перезаписывать.

Еженедельно анализировать Search terms и долю ICP-A/B. Бюджет перераспределять по CAC, валовой прибыли, MRR и contract_won, а не по CTR.

# 30. Управленческий дашборд

| Уровень | Показатели |
| --- | --- |
| Маркетинг | Расход; показы; клики; CPC; search terms; landing; лиды; CPL |
| Качество | ICP-1…5; A/B/C; стоимость ICP-A/B; доля нецелевых; ЛПР/не ЛПР |
| Продажи | Контакт в SLA; назначенные/состоявшиеся выезды; расчеты; КП; win rate; причины отказа |
| Экономика | CAC; выручка; валовая прибыль; новый MRR; средний чек; LTV/CAC по мере накопления данных |
| Разрезы | ICP × кампания × keyword/search term × landing × отрасль × площадь × менеджер |

# 31. Приемка внедрения

10 тестовых лидов по разным ICP проходят путь Google/UTM → сайт → Bitrix24 → ICP-score → робот → стадия → офлайн-конверсия.

Для каждого ICP есть отдельный отчет: расход, лиды, A/B, выезды, КП, договоры, MRR и валовая прибыль.

Менеджер видит в карточке подсказку сценария первого звонка, соответствующую ICP.

Google Ads получает как Primary только подтверждённый заключённый договор contract_won. Формы и все промежуточные события — Secondary.

Через 4–6 недель веса ICP-score, бюджеты и ключи пересматриваются по фактическим выигранным сделкам.

# 32. Примечание к версии

17 сентября 2026: коды полей Bitrix24 в разделе 26 приведены к единой конвенции UF_CRM_* согласно единому контракту данных v1.2 и ТЗ Bitrix24 v1.7 (например, UF_CRM_ICP_TYPE → UF_CRM_ICP_TYPE); ранее в этом разделе поля указывались без сегмента _CRM_.

# 33 Единые правила данных рекламы и CRM

Редакция 4.1 от 22 сентября 2026 года. Этот раздел имеет приоритет при расхождениях с более ранними формулировками документа. Для всех систем применяется единая схема данных 2.1.

## Источники истины

| Область | Источник истины | Правило |
| --- | --- | --- |
| Технические имена | Единый контракт данных Pozharnik 1.2 | Без локальных вариантов и сокращений |
| Веб события | GTM и GA4 | События сайта имеют префикс pz_ |
| CRM события и стадии | Bitrix24 | Событие создается только после факта в CRM |
| Рекламные расходы | Google Ads | Импортируются в отчетность без ручной подмены |
| Доход и результат | Bitrix24 | value, MRR и валовая прибыль берутся из сделки |

## Канонические правила данных

| Группа | Канонические поля | Запрет или условие |
| --- | --- | --- |
| Предмет обращения | service_type | service не создавать и не использовать |
| Поисковая фраза | search_term | Не подменять utm_term |
| Текущий визит | utm_*, referrer | Хранить отдельно от first и last |
| Первое касание | first_utm_*, first_gclid, first_landing_page, first_referrer, first_visit_at | Не перезаписывать |
| Последнее касание | last_utm_*, last_gclid, last_landing_page, last_referrer, last_visit_at | Обновлять при новом визите |
| Click ID | gclid, gbraid, wbraid, yclid, dclid, fbclid, gad_source | Передавать без переименования |
| Страница | page_url, page_path, page_title | entry_page и entry_path запрещены |
| Устройство | device_type, os, platform, screen_resolution, browser_language, timezone | Одинаковые имена во всех системах |
| Согласие | consent_analytics, consent_ads, consent_timestamp, consent_version | Только granted или denied; default denied |
| ICP | icp_type / UF_CRM_ICP_TYPE; icp_class / UF_CRM_ICP_SEGMENT | Сценарий ICP-1…ICP-5/ICP-C и класс приоритета A/B/C — разные канонические поля |

## Единая лестница конверсий

| Событие | Источник | Google Ads | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| pz_form_success | Tilda и GTM | Secondary | Форма подтверждена Tilda |
| lead_created | Bitrix24 | Secondary | Создано валидное обращение |
| qualified_lead | Bitrix24 | Secondary | Скоринг завершен |
| visit_scheduled | Bitrix24 | Secondary | Назначены дата и исполнитель |
| visit_done | Bitrix24 | Secondary | Зафиксированы выезд и результат |
| quote_sent | Bitrix24 | Secondary | Персональное КП фактически отправлено |
| invoice_issued | Bitrix24 | Secondary | Счет фактически отправлен |
| payment_received | Bitrix24 | Secondary | Оплата подтверждена |
| contract_won | Bitrix24 | Primary | Подтверждён факт заключения договора в нужной воронке. Одно событие на договор; перенос сделки не является повторной конверсией. |
| work_completed | Bitrix24 | Secondary | Работа завершена и отчет отправлен |

## Дедупликация и персональные данные

Один event_id создается на странице и связывает dataLayer, форму, Cloud Run, BigQuery и Bitrix24.

Ключ веб события: source_system + event_id. Ключ CRM события: ENTITY_ID + EVENT_NAME + VERSION.

Телефон и email не передаются в GA4. Для enhanced conversions for leads допускаются только нормализованные и SHA-256 хешированные данные при consent_ads=granted.

Секреты Google Ads API, OAuth и webhook хранятся только в Secret Manager или защищенных переменных окружения.

## Приоритеты Google Ads

На старте использовать Search. Performance Max не запускать до стабильного импорта подтверждённых договоров contract_won и накопления достаточных данных для выбранной стратегии ставок.

Основной режим ключей на старте: exact и phrase. Broad тестировать отдельным экспериментом после накопления качественных офлайн-событий.

Оптимизировать бюджет по стоимости заключённого договора, его доходности, MRR и окупаемости отдельно по четырём направлениям. ICP A/B, выезд, КП и оплата служат диагностике; основная конверсия — contract_won.

## История версии

Версия 4.1 от 22 сентября 2026 года. Медиаплан синхронизирован со схемой 2.1. Актуальные связанные документы: ТЗ Google Ads 1.3, единый контракт данных 1.5, аналитика страниц 1.5 и ТЗ Bitrix24 1.17 для тарифа «Стандартный».

# 34 Единый стандарт конверсии посадочных страниц

Редакция 4.2 от 22 сентября 2026 года. Раздел обязателен для новых и оптимизируемых страниц и имеет приоритет над прежними рекомендациями по количеству блоков и CTA.

## Единое правило повышения конверсии

Одна страница решает одну основную задачу пользователя и имеет один доминирующий CTA. Для большинства коммерческих страниц основной CTA — «Получить расчёт».

CTA «Вызвать инженера» применяется только в аварийных, диагностических и выездных сценариях. Для аудита используется «Записаться на аудит». Текст «Рассчитать работы» допустим как контекстный вариант действия calculate.

Основной CTA размещается на первом экране и повторяется у финальной формы. Дополнительное повторение допускается только после смыслового перехода: доказательства, калькулятор или тарифы.

Калькулятор или короткая форма должны быть доступны не позднее третьего–четвёртого мобильного экрана. Документы, FAQ и расширенные доказательства не должны отодвигать первое конверсионное действие.

Пересекающиеся блоки «ситуации клиента» и «услуги» объединяются. Одинаковые карточки, повторяющие друг друга галереи и лишние медиа удаляются.

В одном смысловом блоке — не более 5–6 карточек; описание карточки — 2–3 короткие строки. FAQ и второстепенные подробности оформляются аккордеоном; видео и карточки на мобильных могут использовать горизонтальную прокрутку.

Для существующих страниц целевое сокращение мобильной высоты — 20–25% относительно зафиксированной исходной версии, если это не ухудшает полноту предложения и не удаляет обязательные юридические сведения. Для новых страниц применяется критерий раннего доступа к форме, а не формальное сокращение от несуществующей базы.

## Базовый порядок блоков

Первый экран: оффер, подтверждение географии/компетенции, один основной CTA.

Лицензия и аккредитация — компактной строкой доверия.

Три примера выполненных работ.

Объединённый блок ситуаций клиента и подходящих услуг.

Калькулятор или короткая форма расчёта.

Этапы работы и тарифы/варианты решения.

Видео, отзывы, документы и FAQ в компактном формате.

Финальная форма с тем же основным CTA.

## Матрица CTA по типам страниц

| Тип страницы | Основной CTA | requested_action | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуга / отраслевое решение | Получить расчёт | calculate | Основной сценарий |
| Диагностика / авария / неисправность | Вызвать инженера | engineer_visit | Только когда нужен выезд или срочная диагностика |
| Аудит / обследование | Записаться на аудит | audit_booking | Для страниц аудита и обследования |
| Калькулятор | Получить расчёт | calculate | После результата — короткая форма |
| Статья / документ | Рассчитать работы | calculate | Ведёт на релевантную услугу или калькулятор |

## Порядок оптимизации

Зафиксировать исходную страницу: мобильная высота, положение первого CTA и калькулятора, скорость, отправка событий и текущая конверсия.

Удалить дубли, объединить пересекающиеся блоки, выбрать основной CTA по типу страницы.

Перенести калькулятор или форму выше, затем проверить мобильную компоновку и доступность.

Провести техническую проверку событий и сквозной передачи данных в Bitrix24 и Google Ads.

Сравнить конверсию и качество лидов с исходной версией; не масштабировать изменение при ухудшении квалифицированных лидов.

## Критерии приёмки

На странице визуально доминирует один основной CTA; альтернативные CTA не конкурируют с ним по цвету, размеру и частоте.

На мобильном устройстве калькулятор или короткая форма доступны не позднее третьего–четвёртого экрана.

Пересекающиеся блоки и дублирующие медиа отсутствуют; обязательные сведения, доверительные элементы и ключевые сценарии сохранены.

Для переработанной существующей страницы мобильная высота сокращена на 20–25% по сравнению с сохранённым контрольным снимком, либо оформлено обоснование меньшего сокращения.

Проверены ширины 360, 390, 768 и 1440 px: нет горизонтального переполнения, обрезанного текста и перекрывающихся кнопок.

Каждый основной CTA передаёт одинаковые service_type, requested_action, cta_location и cta_text во все системы.

События pz_cta_click, pz_calculator_start, pz_calculator_complete, pz_form_start, pz_form_submit и pz_form_success проходят тест без дублей; generate_lead создаётся только после pz_form_success с тем же event_id.

Результат сравнивается с исходной версией после согласованного периода и достаточного объёма трафика; до этого изменение не признаётся победителем только по единичным заявкам.

## История версии

Версия 4.2 от 22 сентября 2026 года: добавлен единый стандарт конверсии, матрица CTA и порядок проверки эффекта без обязательного удлинения страницы.

# 35 Техническая адаптация под тариф Bitrix24 Стандартный

Тарифная адаптация сохраняет бюджет 230–355 тыс. тенге в месяц и шесть основных Search-направлений. Экономика оценивается по четырём продуктовым направлениям. Названия пакетов, цель contract_won и ранний запуск смены подрядчика установлены редакцией 4.4.

Маршрут сквозной аналитики остается прежним: Google Ads → сайт и GTM → Cloud Run → BigQuery → Bitrix24 → Cloud Run или Google Ads Data Manager → Google Ads. Bitrix24 остается источником истины для квалификации, стадий, сумм, оплаты, MRR и валовой прибыли.

Недоступные на тарифе «Стандартный» бизнес-процессы, Списки, регулярные задачи и расширенные права проектов не используются как обязательные элементы. Их функции выполняют роботы CRM, канонические поля, Cloud Scheduler и Cloud Run с защитой от дублей.

UF_CRM_ICP_TYPE хранит сценарий ICP-1…ICP-5/ICP-C, UF_CRM_ICP_SCORE — балл 0–100, UF_CRM_ICP_SEGMENT — производный класс A/B/C. Поля не объединяются и не дублируются.

Для рекламной оптимизации новых клиентов используются записи customer_type=new. customer_type=existing относится к текущему обслуживанию и не отправляется как новая конверсия привлечения. consent_marketing управляет коммуникациями и не заменяет consent_ads или сигналы Consent Mode v2.

Семь действующих CRM-воронок укладываются в лимит десяти воронок тарифа. Новая воронка создается только после проверки, что сценарий нельзя реализовать стадиями существующей.

# История редакции

Версия 4.3 от 24 сентября 2026 года (историческая редакция). Медиаплан согласован с тарифом Bitrix24 «Стандартный», ТЗ Bitrix24 1.17, единым контрактом данных 1.5, аналитикой страниц 1.5 и ТЗ Google Ads 1.3. Стратегия, бюджеты, структура кампаний и KPI не изменены.

# 36 Согласованные изменения медиаплана v4.4

Редакция от 7 октября 2026 года. Решения владельца в этом разделе имеют приоритет при расхождениях с историческими формулировками. Исходная версия 4.3 сохраняется для истории. Бюджет 230–355 тыс. ₸ в месяц и прогнозные цели не увеличиваются этой редакцией.

## Четыре направления экономики

| Направление | Оценка привлекательности | Основной результат |
| --- | --- | --- |
| Кузет | Тариф от 44 000 ₸/мес.; пультовое наблюдение и только аварийные выезды. Ежемесячного, годового и капитального ТО нет. Расход на службу 14 000 ₸/мес.; доходность от 60% по таблице компании проверяется по факту, не обещается клиенту. Учитывать аварийные работы и подарочный проект. | Заключённый договор подключения; плановый выезд не обязателен для конверсии. |
| Регулярное ТО | Стоимость обслуживания, фактические часы, дорога, отчёт, аварийные работы, материалы и регулярная выручка. Размер объекта описывает объём труда, а не доходность сам по себе. | Договор регулярного обслуживания. |
| Документация и аутсорсинг | Часы подготовки и ведения документов, обучения, тренировок и сопровождения. При численности более 50 сотрудников — индивидуальный расчёт с привлечением инженера; внутренний ориентир расходов 200 000 ₸/мес., в клиентское КП не включать. | Договор на согласованный объём сопровождения. |
| Монтаж с перспективой обслуживания | Маржа проекта, труд, оборудование, сроки оплаты и потенциал ТО. Монтаж и последующее ТО — разные договорные результаты, если оформлены отдельными договорами. | Договор монтажа; последующий договор ТО учитывается отдельно, без удвоения одного договора. |

## Маршрут обращения и обратная связь Google

Заявка с исходной причиной обращения → Общая воронка → обследование при необходимости → согласование следующего этапа с клиентом → нужная воронка по потребности → стадия заключения договора → обратная связь в Google Ads и согласованную аналитику. Сохраняются исходная услуга, идентификатор обращения и рекламная атрибуция. Перевод между воронками не создаёт нового лида или повторной рекламной конверсии.

Первоначальная услуга и итоговая услуга договора анализируются отдельно. contract_won возникает по факту заключения договора, а не по оплате или завершению работ. Платежи и завершение наблюдаются как отдельные Secondary-события. Дедупликация — по подтверждённому ID договора и типу события; повторы вебхуков и перенос той же сделки не повторяют результат. Новый отдельный договор клиента учитывается как отдельный договорный результат с сохранённой связью с исходным обращением; продление, допсоглашение и сервисный выезд не считаются новым привлечением автоматически.

Дедупликация события и связь с первоначальной рекламой — обязательные условия передачи. Дата события — фактическое заключение договора. В Google Ads для ставок используется только цель contract_won; остальные цели не включаются в набор целей кампании для ставок, в том числе через custom goals. Настройка живого кабинета выполняется отдельно и не подтверждается обновлением этого файла.

## Пакеты и ценность на посадочных

Основная линейка: Контроль — техническое обслуживание, эксплуатационный журнал и ежегодное обследование; Защита — дополнительно согласованная документация, обучение, бесплатные консультации, платные опции тренировок и сопровождения; Премиум — пожарный аутсорсинг, ведение документации и журналов, тренировки и сопровождение проверок, один предварительный аудит в год. Аудит Премиум заменяет базовое ежегодное обследование, а не добавляется к нему. Стоимость индивидуальная; при численности более 50 сотрудников учитывается дополнительный инженер. Кузет — отдельное предложение, не нижний пакет обычного ТО.

Показывать на странице обслуживания и в объявлениях фактическое отличие: помещения проверяются по чек-листу; два капитальных ТО с тестированием и два отдельных тестирования в год; отчёт на следующий рабочий день, приоритеты и динамика устранения замечаний. Полный годовой технический цикл относится к обычному ТО, не к Кузет. Для Кузет показывать наблюдение и аварийные выезды без планового ТО. Предварительный аудит не обещает отсутствие замечаний ДЧС.

Существующие URL /pakety/control/, /pakety/service/ и /pakety/full-safe/ не переименовывать автоматически: названия интерфейса меняются на Контроль, Защита и Премиум; судьба опубликованных адресов определяется по карте URL и трафику. Сравнительная страница и отдельное описание Кузет включаются в раннее коммерческое ядро.

## Очередность и критерии приёмки

Смена подрядчика выпускается в этапе 1 вместе со страницей обслуживания и калькулятором, ориентир — третья неделя 90-дневного плана. Этап 7 используется для оптимизации этой страницы. Уже готовые страницы и калькуляторы не разрабатываются повторно; сроки отсчитываются от фактического статуса работ.

Приёмка: тестовые обращения по четырём направлениям сохраняют исходную причину; проходят Общую воронку и обследование, если оно требуется; переводятся по согласованной потребности; заключённый договор даёт ровно одну основную конверсию. До заключения договора основные конверсии не отправляются. Проверяется повтор вебхука и перенос сделки, отдельный договор монтажа и ТО, сценарий Кузет без планового обслуживания и без обязательного выезда для фиксации договора. В отчёте видны рекламные расходы, уникальные договоры, рекламная стоимость договора, полный CAC, доходность и MRR по направлениям; промежуточные стадии показываются отдельно.

Рекламный бюджет перераспределяется по заключённым договорам и подтверждённой экономике, с учётом длительности сделки. Прогноз пересматривается по факту без смешения одного месяца абонентской платы, полной суммы договора и валовой прибыли. Ставки затрат и числовые веса скоринга утверждаются после проверки фактической себестоимости.

# 37 Страница Кузет для ритейла и аренда оборудования

Редакция от 8 октября 2026 года. Этот раздел имеет приоритет для нового предложения малого бизнеса при расхождениях с прежними формулировками. Остальные направления, бюджет и основная линейка Контроль / Защита / Премиум сохраняются.

## Размещение и коммерческая задача

Создать самостоятельную посадочную /kuzet/ для магазинов, бутиков, аптек и иных торговых помещений до 500 м² в Алматы и согласованной зоне выезда в области. Основная цель — заключённый договор; непосредственный CTA — Получить расчёт. Разместить переходы из /uslugi/, /montazh/, /obsluzhivanie/ и /pakety/. Основную линейку пакетов на /pakety/ не заменять новой линейкой для ритейла.

Включить /kuzet/ в раннее коммерческое ядро после утверждения ТЗ. Перед публикацией проверить занятость адреса и существующие страницы Кузет. Не удалять старые URL и не устанавливать редиректы без карты соответствий. URL /kuzet/ закрепляется этой редакцией как целевой; публикация ещё не выполнена.

## Рабочая матрица цен

| Пакет | Услуги ₸ в месяц | Пример аренды | Итого с арендой |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый Кузет | 44 000 | 20 000 | 64 000 |
| Расширенный ТО АПС | 90 000 | 20 000 | 110 000 |
| PRO ТО АПС и Кузет | 134 000 | 20 000 | 154 000 |

Базовый: пожарная и охранная сигнализация, подключение к Кузет, круглосуточный мониторинг и реагирование вооружённой ГБР при охранной или пожарной тревоге, аварийные технические выезды. Плановых выездов и регулярного ТО нет.

Расширенный: пожарная сигнализация и регулярное ТО АПС — ежемесячные осмотры, два капитальных ТО с тестированием и два отдельных тестирования в год, отчёт на следующий рабочий день, приоритеты и динамика замечаний. Кузет не включён.

PRO: регулярное ТО АПС и Кузет; пожарная и охранная сигнализация, мониторинг, реагирование ГБР и аварийные выезды. Основа расчёта услуг: 90 000 + 44 000 = 134 000 ₸. Исключить двойной учёт совпадающих аварийных работ.

Это варианты сотрудничества, а не вложенная линейка: Расширенный не содержит Кузет из Базового. Показать эту разницу явно. Не заявлять Самый популярный без фактических данных.

## Покупка и аренда для всех пакетов

Покупка: проектирование, оборудование, монтаж и пусконаладка оплачиваются отдельно; оборудование принадлежит клиенту. Аренда: клиент оплачивает монтаж и пусконаладку; проектирование без отдельной оплаты, оборудование остаётся собственностью Pozharnik.kz; ежемесячно услуги плюс аренда.

Аренда действует в течение сотрудничества без заранее установленной даты окончания. Замена вышедшего из строя арендованного оборудования бесплатная независимо от причины, включая повреждения клиентом. При прекращении договора всё арендованное оборудование возвращается Pozharnik.kz. На странице не обещать автоматический выкуп или переход собственности.

Пример: монтаж 240 000 ₸, оборудование 360 000 ₸, цена проекта при покупке 280 000 ₸. В аренде первоначально 240 000 ₸, аренда 20 000 ₸ в месяц. Эти суммы относятся к примеру комплектации, а не ко всем объектам до 500 м². Тариф ТО 90 000 ₸ — рабочая основа по Clinik+, фактическая себестоимость проверяется. Не переносить прежнюю основу 59 000 ₸ в новую линейку.

## Документы и границы предложения

Предусмотреть блок стартовых документов: одна схема эвакуации и по одному экземпляру журналов противопожарных инструктажей, эксплуатации систем пожарной автоматики, учёта и технического обслуживания огнетушителей. Распределение этого дополнения по трём пакетам отдельно не утверждено; до утверждения не показывать его подарком во всех пакетах. Передача журналов не означает постоянное ведение документов за клиента.

ГБР — реагирование по тревоге, не постоянный вооружённый пост и не пожарная служба. Плановые профилактические работы отсутствуют только в Базовом; они включены в Расширенный и PRO. Не заявлять, что пультовое наблюдение заменяет регламентное ТО или гарантирует отсутствие замечаний ДЧС.

## Реклама и аналитика

Бюджет 230–355 тыс. ₸ в месяц не увеличивать. Тест страницы /kuzet/ проводить в пределах ранее согласованного бюджета обслуживания отдельной группой запросов малого бизнеса. Расходы и договоры сегментировать по выбранному пакету и покупке либо аренде. Клики, выбор пакета, расчёт и форма — Secondary; Primary только подтверждённый contract_won из CRM. Не создавать второй результат для одного договора при переносе между воронками.

Для экономики раздельно учитывать первоначальные работы, подключение Кузет, регулярное ТО и аренду. Оборудование 360 000 ₸ и проект 280 000 ₸ в примере не подменяют фактические закупочные и трудовые затраты. Контролировать расходы на аварийные выезды, бесплатные замены, удержание и возврат оборудования.

Реализация и приёмка задаются отдельным документом 09 ТЗ страница Кузет ритейл Pozharnik v1.0. Эта редакция документов не означает публикацию сайта или изменение действующих договоров.